# ЧАСТЬ 1

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

В составе программного комплекса разработаны функции проверки и анализа сметной документации, которые позволяют всесторонне оценить документацию, предоставленную подрядчиком, как на этапе тендерного 
предложения, так и при взаиморасчетах за выполненные работы.

Сравнение проектов

Данная функция позволяет провести сравнительный анализ проектов строительства и получить детальный отчет о состоянии проектов. В сравнении могут принимать участие проекты любых типов: инвесторская документация, договорная цена, акты приемки выполненных работ. В программном комплексе реализована возможность сравнения проектов различных типов по всему объему работ, по объемам выполненных работ, по остаткам объемов работ.

Сравнение договорной цены с утвержденной инвесторской документацией по объекту строительства с помощью функций, реализованных в ПК «Строительные Технологии – СМЕТА», существенно упрощает процедуру выбора победителя торгов на этапе тендерного предложения.

Для того чтобы автоматизировать процесс сравнения проектов необходимо, чтобы претендент предоставил договорную цену в электронном виде (файл с расширением cmq в формате программного комплекса «Строительные Технологии - СМЕТА» либо файл в формате ИБД с расширением bds или bdd).

Вся процедура сравнения проектов сводится к двум операциям:

восстановление из архива предоставленной претендентом договорной цены по объекту строительства;

сравнение договорной цены с утвержденной инвесторской документацией с помощью функции «Сопоставительная ведомость» - «Сравнение проектов».

Восстановление проекта из архива

Чтобы восстановить из архива договорную цену, предоставленную подрядчиком в формате программного комплекса «Строительные Технологии - СМЕТА», в окне «Менеджер проектов» выберите команду меню «Сервис» - «Восстановить из архива».

Рис. 1.1. Восстановление из архива проекта в формате ПК «Строительные Технологии - СМЕТА».

В появившемся окне выберите путь к файлу договорной цены (файл в формате программного комплекса «Строительные Технологии - СМЕТА» с расширением cmq) и нажмите кнопку «Открыть» см. рис. 1.1. В результате восстановления проекта из архива программа поместит выбранный Вами проект в раздел «Договорные цены» окна «Менеджер проектов».

Чтобы восстановить из архива договорную цену, предоставленную подрядчиком в формате ИБД, в окне «Менеджер проектов» выберите команду меню «Менеджер» - «Информационный блок данных» - «Импорт проекта». В появившемся окне выберите путь к файлу договорной цены (файл в формате ИБД с расширением bdd) и нажмите кнопку «Открыть» см. рис. 1.2. В результате восстановления проекта из архива программа поместит выбранный Вами проект в раздел «Договорные цены» окна «Менеджер проектов».

Рис. 1.2. Восстановление из архива проекта в формате ИБД.

Сравнение договорной цены с утвержденной инвесторской документацией

Чтобы сравнить договорную цену, предоставленную претендентом на этапе тендерного предложения, с утвержденной инвесторской документацией по объекту строительства в окне «Менеджер проектов» выберите восстановленную из архива договорную цену. На рис. 1.3 в окне «Менеджер проектов» в разделе «Договорные цены» выбран проект «Банкнотно-монетний двір НБУ в м. Києві».

Рис. 1.3. Окно «Менеджер проектов».

Нажмите кнопку «Открыть» либо дважды щелкните мышью наименование проекта в списке. В результате, программа откроет окно «Структура проекта» см. рис. 1.4.
В окне «Структура проекта» выберите команду меню «Отчеты» - «Сопоставительная ведомость» - «Сравнение проектов».

Рис. 1.4. Окно «Структура проекта».

Программа выведет на экран окно, в котором Вам необходимо выбрать проект для сравнения см. рис. 1.5. В качестве «эталона» выберем утвержденную инвесторскую документацию по данному объекту строительства. Для этого необходимо перейти в раздел «Рабочие» (в данном разделе программа сохраняет инвесторскую документацию) и в списке выбрать запись, соответствующую утвержденной инвесторской документации. Нажмите кнопку «Применить» см. рис. 1.5.

Рис. 1.5. Выбор утвержденной инвесторской документации по объекту строительства.

В результате, программа выведет на экран окно «Сопоставительная ведомость» (см. рис. 1.6). В верхней части окна программа отображает наименования проектов: «Проект 1» - это утвержденная инвесторская документация по объекту строительства; «Проект 2» - это договорная цена, предоставленная подрядчиком. Программа сравнивает результаты расчета «Проекта 1» и «Проекта 2» путем вычитания из показателей расчета «Проекта 2» соответствующих показателей расчета «Проекта 1».

Рис. 1.6. Сравнение проектов в окне «Сопоставительная ведомость», вкладка «Итоговые показатели».

Итоговые показатели

Результаты расчета проектов отображаются в виде таблицы. На вкладке «Итоговые показатели» по видам затрат (строительные, монтажные, оборудование, прочие) отображаются составляющие стоимости проектов: прямые затраты, общепроизводственные расходы, дополнительные затраты. Строка «Отклонение» показывает насколько «Проект-2» (договорная цена, предоставленная подрядчиком) дороже (+) либо дешевле (-) «Проекта-1» (утвержденной инвесторской документации).

В результате сравнения данных проектов можно сделать вывод, что договорная цена, предоставленная подрядчиком, на 126 тысяч 748 гривен дороже утвержденной инвесторской документации (см. строка «Отклонение» графа «Всего»). При этом, прямые затраты по договорной цене на 65 тысяч 514 гривен выше чем в утвержденной инвесторской документации, общепроизводственные расходы по договорной цене оказались выше на 9 тысяч 678 гривен, дополнительные затраты увеличились  на 51 тысячу 556 гривен. В нижней части окна показатели расчета проектов наглядно отображаются в виде диаграммы (см. рис. 9.4).

На вкладке «Прямые» по видам работ отображаются показатели расчета прямых затрат: заработная плата, эксплуатация машин, материалы, оборудование. Справочно выводится информация о затратах труда рабочих-строителей и затратах труда машинистов и рабочих, занятых обслуживанием машин.

На вкладке «Общепроизводственные» отображаются результаты расчета общепроизводственных расходов по статьям затрат: 1-й блок – заработная плата в ОПР; 2-й блок – отчисления в ФСС; 3-й бок – прочие статьи затрат в ОПР. Справочно выводится информация о затратах труда в общепроизводственных расходах.

На вкладке «Дополнительные» отображаются дополнительные затраты по объекту строительства (затраты по главам 8-12 сводной сметы и налоги).

Ресурсы

Более подробную информацию о составе, нормах расхода и ценах ресурсов Вы можете получить, перейдя на вкладку «Ресурсы», расположенную в окне «Сопоставительная ведомость». Вкладка «Ресурсы», в свою очередь, разбита на вкладки: «Оплата труда», «Материалы», «Машины и механизмы», «Оборудование» см. рис. 1.7.

На вкладке «Оплата труда» в виде списка отображаются затраты труда рабочих строителей, сгруппированные по средним разрядам работ (см. рис. 1.7). В графах списка отображаются: количество человеко-часов, тарифная ставка и заработная плата соответствующего разряда работ. В графе «Отклонение» в столбцах «Количество» и «Всего» программа отображает разницу между затратами труда и заработной платой соответствующего разряда работ Проекта-2 и Проекта-1.

Рис. 1.7. Сопоставительная ведомость, вкладка «Ресурсы».

На вкладках «Материалы», «Машины и механизмы», «Оборудование» в виде списка отображается шифр ресурса, наименование, единица измерения, расход, цена и стоимость ресурса по утвержденной инвесторской документации (Проект-1); расход, цена и стоимость ресурса по договорной цене (Проект-2) см. рис. 1.8. В графе «Отклонение» в столбцах «Количество» и «Всего» программа отображает разницу между расходом и стоимостью ресурсов (Проект-2 минус Проект-1).

Если стоимость ресурса по договорной цене (Проект-2) больше чем стоимость этого ресурса по утвержденной инвесторской документации (Проект-1), то в графе «Отклонение» разница в стоимости отображается «красным» цветом со знаком «плюс».

Если стоимость ресурса по договорной цене (Проект-2) меньше чем стоимость этого ресурса по утвержденной инвесторской документации (Проект-1), то в графе «Отклонение» разница в стоимости отображается «зеленым» цветом со знаком «минус».

Если расход ресурса по договорной цене больше чем по утвержденной инвесторской документации, то в графе «Отклонение» разница в расходе ресурсов отображается «красным» цветом со знаком «плюс» (столбец «Кол-во»).

Если расход ресурса по договорной цене меньше чем по утвержденной инвесторской документации, то в графе «Отклонение» разница в расходе ресурсов отображается «зеленым» цветом со знаком «минус» (столбец «Кол-во») см. рис. 1.8.

«По умолчанию» список ресурсов отсортирован по обоснованию. Чтобы отсортировать список ресурсов по необходимому Вам столбцу, щелкните мышью соответствующий заголовок столбца списка. Например, первый щелчок мышью по заголовку столбца «Наименование» приведет к сортировке списка ресурсов по наименованию (ресурсы будут отсортированы «по возрастанию» от А до Я). Повторный щелчок мышью по заголовку столбца «Наименование» приведет к сортировке списка ресурсов по «убыванию» от Я до А.

Чтобы проанализировать максимальные отклонения в стоимости ресурсов, щелкните мышью в графе «Отклонение» заголовок столбца «Всего» так, чтобы список ресурсов был отсортирован «по убыванию» стоимости. При этом ресурсы с максимальной разницей в стоимости будут расположены в верхней части списка.

Рис. 1.8. Сопоставительная ведомость, вкладка «Материалы».

В нижней части окна в виде таблицы отображается подробная расшифровка составляющих стоимости текущего ресурса в Проекте-1 и Проекте-2 (см. рис. 1.8).

Объемы работ

На вкладке «Объемы работ» окна «Сопоставительная ведомость» программа отображает позиции локальных смет сравниваемых проектов. Позиции локальных смет отображаются программой в виде списка, сгруппированного по шифрам нормативов. В списке отображаются: шифр позиций локальной сметы, наименование, единица измерения, расход, стоимость «Всего» по Проекту-1, расход и стоимость по данным Проекта-2 см. рис. 1.10. В графе «Отклонение» в столбцах «Количество» и «Всего» программа отображает разницу между расходом и стоимостью позиций в проектах (Проект-2 минус Проект-1).

Если стоимость позиции локальной сметы по Проекту-2 (в нашем примере Проект-2 – это договорная цена претендента) больше чем стоимость этой позиции по Проекту-1 (утвержденная инвесторская документация), то в графе «Отклонение» разница в стоимости отображается «красным» цветом со знаком «плюс». Если объем позиции локальной сметы по Проекту-2 больше чем объем этой позиции по Проекту-1, то в графе «Отклонение» разница в объемах работ отображается «красным» цветом со знаком «плюс».

Если стоимость позиции локальной сметы по Проекту-2 меньше чем стоимость этой позиции по Проекту-1, то в графе «Отклонение» разница в стоимости отображается программой «зеленым» цветом со знаком «минус». Если объем позиции локальной сметы по Проекту-2 меньше чем объем этой позиции по Проекту-1, то в графе «Отклонение» разница в объемах работ отображается программой «зеленым» цветом со знаком «минус» (см. рис. 1.10).

«По умолчанию» список позиций локальных смет отсортирован по шифрам нормативов (обоснованиям). Чтобы отсортировать список по необходимому Вам столбцу, щелкните мышью заголовок столбца списка. Например, первый щелчок мышью по заголовку столбца «Наименование» приведет к сортировке списка позиций локальных смет по наименованию (позиции локальных смет будут отсортированы от «А» до «Я»). Повторный щелчок мышью по заголовку столбца «Наименование» приведет к сортировке списка позиций локальных смет в обратном порядке от «Я» до «А». Например, чтобы проанализировать максимальные отклонения в стоимости позиций локальных смет, щелкните мышью в графе «Отклонение» заголовок столбца «Всего» так, чтобы список позиций локальных смет был отсортирован «по убыванию» стоимости. При этом позиции локальных смет с максимальной разницей в стоимости будут расположены в верхней части списка.

Рис.1.10. Отображение позиций локальных смет сравниваемых проектов.

В нижней части окна программа отображает подробную расшифровку стоимости текущей позиции по Проекту-1 и Проекту-2. На рис. 1.10 в первой таблице, расположенной в нижней части окна, отображаются стоимостные показатели позиции Е46-34-4 по данным  Проекта-1 (утвержденная инвесторская документация) и 
Проекта-2 (договорная цена претендента), а так же отклонение указанных стоимостных показателей. Из таблицы следует, что стоимость позиции Е46-34-4 в Проекте-1 на 1171 гривну больше стоимости этой позиции в Проекте-2. Это отклонение связано с разницей в объемах работ по данной позиции. В Проекте-1 объем по позиции Е46-34-4 составляет 29,5м3, а в Проекте-2 – 19,5м3. Отклонение в объемах по данной позиции (-10 м3) отображается в графе «Отклонение» столбец «Кол-во» (см. рис. 1.10 список расценок).

В нижней части окна отображается таблица, в которой указывается в каких локальных сметах и позициях этих смет встречается данная ресурсная элементная сметная норма. Запись «Е46-34-4 01-01 (4)» (см. рис. 1.10) необходимо трактовать следующим образом: «В Проекте-1 норма Е46-34-4 входит в состав локальной сметы 
№01-01 и встречается в ней в 4-й позиции».

В графах таблицы в числителе отображается единичная стоимость ресурсной элементной сметной нормы Е46-34-4, а в знаменателе – общая стоимость данной нормы.

Экспертиза сметной документации

Данная функция позволяет провести сравнительный анализ сметной стоимости проекта строительства с нормативными показателями и получить детальный отчет о состоянии проекта. В нашем примере мы будем проверять соответствие инвесторской документации по объекту «Кременчугский автосборочный завод» усредненным показателям и нормам Минрегионбуда Украины по состоянию на март 2008 года.

В окне «Менеджер проектов» выберите необходимый Вам проект, например, «Кременчугский автосборочный завод» и откройте окно «Структура проекта». Чтобы открыть окно «Структура проекта» дважды щелкните мышью наименование проекта в списке или нажмите кнопку «Открыть», расположенную в окне «Менеджер проектов».

Рис. 2.1. Окно «Структура проекта».

В окне «Структура проекта» (см. рис. 2.1) выберите команду меню «Отчеты» - «Сопоставительная ведомость» - «Экспертиза». Программа выведет на экран список «поставщиков» с нормативными показателями  которых, необходимо произвести сравнение текущего проекта. Выберите поставщика «Госстрой 2008» и щелкните кнопку «ОК». Программа выведет на экран окно выбора тарифа провозной платы (см. рис. 2.2). Щелкните запись «По состоянию на 1 марта 2008 года». Для подтверждения выбранной записи щелкните мышью кнопку «ОК». Программа выведет на экран окно выбора нормативных показателей для расчета тарифных сеток (см. рис. 2.3). Поскольку, перед нами стоит задача сравнить текущий проект с усредненными показателями и нормами Минрегионбуда по состоянию на март 2008 года, выбираем запись «По состоянию на 01.03.2008…». Для подтверждения выбранной записи щелкните мышью кнопку «ОК». В окне выбора нормативных показателей для расчета общепроизводственных расходов выберите запись «Приказ Минрегионстроя Украины от 3 марта 2008 года № 109». По умолчанию, для расчета заработной платы в общепроизводственных расходах программа предлагает использовать 7-й разряд. Для подтверждения выбранных показателей щелкните мышью кнопку «ОК».

Рис. 2.2. Выбор тарифа провозной платы  	                  	    Рис. 2.3. Выбор показателей расчета тарифных сеток.

Программа создаст копию текущего проекта «Кременчугский автосборочный завод» и рассчитает его по указанным выше нормативным показателям, т.е. по усредненным показателям Минрегионбуда по состоянию на март 2008 года. При расчете стоимости проекта программа будет придерживаться следующих правил:

тарифные сетки, провозная плата, общепроизводственные расходы будут рассчитаны исходя из указанных нормативных показателей (в данном случае состоянию на 01.03.2008 года);

наименования и нормы расходов ресурсов будут обновлены из нормативной базы;

цены ресурсов будут обновлены из нормативной базы по указанному поставщику (в данном случае «Госстрой 2008»), если цена ресурса по указанному поставщику не найдена в нормативной базе, то она принимается равной нулю;

транспортные затраты и заготовительно-складские расходы будут рассчитаны по усредненным показателям (перевозка собственным транспортом будет отменена);

ресурсные части и наименования расценок будут обновлены из нормативной базы;

к расценкам применяются установленные «поправки» и коэффициенты (вкладка «Параметры расчета»).

Сравнительную характеристику проектов программа отобразит в окне «Сопоставительная ведомость» (см. рис. 2.4). В верхней части окна программа отображает наименования проектов. «Проект 1» - это проект рассчитанный программой по усредненным показателям Минрегионбуда, по состоянию на указанный период (в данном случае, по состоянию на март 2008 года). «Проект 2» - это текущий проект («Кременчугский автосборочный завод», открытый в программе. Программа сравнивает результаты расчета «Проекта 1» и «Проекта 2» путем вычитания из показателей расчета «Проекта 2» соответствующих показателей расчета «Проекта 1».

Итоговые показатели

Результаты расчета проектов отображаются в виде таблицы. На вкладке «Итоговые показатели» по видам затрат (строительные, монтажные, оборудование, прочие и т.п.) отображаются составляющие стоимости проектов: прямые затраты, общепроизводственные расходы, дополнительные затраты. Строка «Отклонение» показывает насколько «Проект-2» дороже (+) либо дешевле (-) «Проекта-1» .

В результате сравнения стоимости проекта «Кременчугский автосборочный завод», с усредненными показателям Минрегионбуда Украины по состоянию на март 2008 года, сметная стоимость проекта превышает усредненные показатели Минрегионбуда на 
3 416 702 гривны (см. строка «Отклонение» графа «Всего»). При этом, прямые затраты увеличились на 2 733 236 гривен, общепроизводственные расходы по проекту оказались меньше нормативных на 6 199 гривен и дополнительные затраты превысили нормативные показатели на 689 665 гривен. В нижней части окна показатели расчета проектов наглядно отображаются в виде диаграммы (см. рис. 2.4).

Рис. 2.4. Сопоставительная ведомость, вкладка «Итоговые показатели».

На вкладке «Прямые» окна «Сопоставительная ведомость» по видам работ отображаются показатели расчета прямых затрат: заработная плата, эксплуатация машин, материалы, оборудование. Справочно выводится информация о затратах труда рабочих-строителей и затратах труда машинистов и рабочих, занятых обслуживанием машин.

На вкладке «Общепроизводственные» отображаются показатели расчета общепроизводственных расходов по статьям затрат: 1-й блок – заработная плата в ОПР; 2-й блок – отчисления в ФСС; 3-й бок – прочие статьи затрат в ОПР. Справочно выводится информация о затратах труда в ОПР.

На вкладке «Дополнительные» отображаются дополнительные затраты по проекту (затраты по главам 8-12 сводной сметы и налоги). Необходимо отметить, что программа не проверяет правильность установленных в проекте показателей для расчета лимита средств на дополнительные затраты и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за их применение в равной степени ложится на Заказчика и Подрядчика.

Ресурсы

Более подробную информацию о составе, нормах расхода и ценах ресурсов Вы можете получить, перейдя на вкладку «Ресурсы», расположенную в окне «Сопоставительная ведомость». Вкладка «Ресурсы», в свою очередь, разбита на вкладки: «Оплата труда», «Материалы», «Машины и механизмы», «Оборудование» (см. рис. 2.5).

На вкладке «Оплата труда» в виде списка отображаются затраты труда рабочих строителей, сгруппированные по средним разрядам работ (см. рис. 2.5). В графах списка отображаются: количество человеко-часов, тарифная ставка и заработная плата соответствующего разряда работ. В графе «Отклонение» в столбцах «Количество» и «Всего» программа отображает разницу между затратами труда и заработной платой соответствующего разряда работ Проекта-2 и Проекта-1.

Рис. 2.5. Сопоставительная ведомость, вкладка «Ресурсы».

На вкладках «Материалы», «Машины и механизмы», «Оборудование» в виде списка отображается шифр ресурса, наименование, единица измерения, расход, цена и стоимость ресурса по нормативным показателям (Проект-1), расход, цена и стоимость ресурса по данным проекта «Кременчугский автосборочный завод» (Проект-2) см. рис. 2.6. В графе «Отклонение» в столбцах «Количество» и «Всего» программа отображает разницу между расходом и стоимостью ресурса по нормам Минрегионбуда и текущему проекту (Проект-2 минус Проект-1).

Если стоимость ресурса по норме больше чем стоимость ресурса по проекту, то в графе «Отклонение» разница в стоимости отображается «зеленым» цветом со знаком «минус» (т.е. в текущем проекте ресурс дешевле, чем по нормам).

Если стоимость ресурса по норме меньше чем стоимость ресурса по проекту, то в графе «Отклонение» разница в стоимости отображается «красным» цветом со знаком «плюс».

«По умолчанию» список ресурсов отсортирован по обоснованию. Чтобы отсортировать список ресурсов по необходимому Вам столбцу, щелкните мышью заголовок столбца списка. Например, первый щелчок мышью по заголовку столбца «Наименование» приведет к сортировке списка ресурсов по наименованию (ресурсы будут отсортированы «по возрастанию» от А до Я). Повторный щелчок мышью по заголовку столбца «Наименование» приведет к сортировке списка ресурсов по «убыванию» от Я до А.

Например, чтобы проанализировать максимальные отклонения в стоимости ресурсов, щелкните мышью в графе «Отклонение» заголовок столбца «Всего» так, чтобы список ресурсов был отсортирован «по убыванию» стоимости. При этом ресурсы с максимальным отклонением по стоимости будут расположены в верхней части списка.

Если ресурс удален из расценки, то в сопоставительной ведомости в графе «Проект-1» (по нормам) будет отображаться наименование, единица измерения, расход, цена и стоимость такого ресурса, а в графе «Проект-2» соответствующие им поля списка будут отображаться «пустыми». Если ресурс добавлен в расценку, то в сопоставительной ведомости в графе «Проект-1» (по нормам) поля расход, цена, стоимость будут отображаться пустыми, а в графе «Проект-2» будет отображаться расход, цена и стоимость такого ресурса по данным проекта. Таким же образом программа отображает замены ресурсов, а так же изменения в наименованиях и единицах измерения ресурсов.

Например, в проекте «Кременчугский автосборочный завод» наименование ресурса 1507-1010 было изменено на «Светильник местного освещения ИКП» (см. рис. 2.6). В результате, в окне «Материалы» сопоставительной ведомости мы видим две строки, соответствующие обоснованию ресурса 1507-1010. В первой строке отображается ресурс, соответствующий нормам Минрегионбуда (для данного ресурса заполнены поля «кол-во», «цена», «всего» в графе «Проект-1») Во второй строке отображается ресурс с обоснованием 1507-1010 текущего проекта (для данного ресурса заполнены поля «кол-во», «цена», «всего» в графе «Проект-2»). Поскольку расход и цена этого ресурса в проекте совпадает с нормами Минрегионбуда, мы делаем вывод, что при составлении сметной документации было внесено изменение в наименование ресурса.

Рис. 2.6. Сопоставительная ведомость, вкладка «Материалы».

Объемы работ

На вкладке «Объемы работ» окна «Сопоставительная ведомость» программа отображает позиции локальных смет сравниваемых проектов. Позиции локальных смет отображаются программой в виде списка, сгруппированного по шифрам нормативов. В списке отображаются: шифр позиций локальной сметы, наименование, единица измерения, расход, стоимость «Всего» по Проекту-1, расход и стоимость по данным Проекта-2 см. рис. 2.7. В графе «Отклонение» в столбцах «Количество» и «Всего» программа отображает разницу между расходом и стоимостью позиций в проектах (Проект-2 минус Проект-1).

Если стоимость позиции по Проекту-1 больше чем стоимость по Проекту-2, то в графе «Отклонение» разница в стоимости отображается программой «зеленым» цветом со знаком «минус». Если объем позиции по Проекту-1 больше чем объем этой позиции по Проекту-2, то в графе «Отклонение» разница в объемах работ отображается программой «зеленым» цветом со знаком «минус».

Если стоимость позиции по Проекту-1 меньше чем стоимость по Проекту-2, то в графе «Отклонение» разница в стоимости отображается «красным» цветом со знаком «плюс». Если объем позиции по Проекту-1 меньше чем объем этой позиции по Проекту-2, то в графе «Отклонение» разница в объемах работ отображается «красным» цветом со знаком «плюс».

Рис.2.7. Отображение позиций локальных смет сравниваемых проектов.

«По умолчанию» список позиций локальных смет отсортирован по шифрам нормативов (обоснованиям). Чтобы отсортировать список по необходимому Вам столбцу, щелкните мышью заголовок столбца списка. Например, первый щелчок мышью по заголовку столбца «Наименование» приведет к сортировке списка позиций локальных смет по наименованию (позиции локальных смет будут отсортированы от «А» до «Я»). Повторный щелчок мышью по заголовку столбца «Наименование» приведет к сортировке списка позиций локальных смет в обратном порядке от «Я» до «А». Например, чтобы проанализировать максимальные отклонения в стоимости позиций локальных смет, щелкните мышью в графе «Отклонение» заголовок столбца «Всего» так, чтобы список позиций локальных смет был отсортирован «по убыванию» стоимости. При этом позиции локальных смет с максимальным отклонением по стоимости будут расположены в верхней части списка.

В нижней части окна программа отображает подробную расшифровку стоимости текущей позиции по Проекту-1 и Проекту-2. На рис. 2.7 в первой таблице, расположенной в нижней части окна, отображаются стоимостные показатели позиции Е11-15-1 по данным  Проекта-1 и Проекта-2 и отклонение указанных стоимостных показателей. Из таблицы следует, что стоимость позиции Е11-15-1 в Проекте-1 на 16 гривен больше стоимости этой позиции в Проекте-2. При этом стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов в Проекте-1 по данной норме на 74 гривны больше чем в Проекте-2, а стоимость материальных ресурсов в Проекте-1 по данной норме на 58 гривен меньше чем в Проекте-2.

В следующих таблицах отображается расшифровка стоимости, объемов работ и затрат труда ресурсной элементной сметной нормы Е11-15-1 по позициям локальных смет Проекта-1 и Проекта-2. Запись «Е11-15-1 93-1-СМ.01 (87)» см. рис. 2.7 обозначает, что норма Е11-15-1 входит в состав локальной сметы № 93-1-СМ.01 и встречается в ней в 87-й позиции.

В графах таблицы в числителе отображается единичная стоимость ресурсной элементной сметной нормы Е11-15-1, а в знаменателе ее общая стоимость в данной позиции локальной сметы.

Сервисные функции

Для удобства анализа сметной документации программа предлагает Вам воспользоваться следующими сервисными функциями, которые доступны из контекстного меню по нажатию правой кнопки мыши:

«Исключить» - данная функция исключает из расчета выбранный ресурс;

«Включить» - данная команда отменяет действие предыдущей функции;

«Выделить все» - данная функция «отмечает» выделением все ресурсы, расположенные в соответствующем списке окна «Сопоставительная ведомость»: материалы, машины, оборудование;

«Выделить совпадающие позиции» - данная функция «отмечает» выделением все ресурсы, у которых шифр, наименование, расход, цена и стоимость по Проекту-1 и Проекту-2 совпадает;

«Исключить совпадающие позиции» данная функция исключает из расчета совпадающие позиции ресурсов. Эту функцию можно заменить набором команд меню «Выделить совпадающие позиции» и «Исключить»;

«Показать цены в нормативной базе» - в результате выполнения данной команды на экране появляется окно, в котором программа отображает цены текущего ресурса доступные в нормативной базе.

При установленной опции «Скрыть исключенные позиции» ресурсы отмеченные, как исключенные из расчета по команде контекстного меню «Исключить», не отображаются в списке. Опция «Скрыть исключенные позиции» установлена по умолчанию на вкладках «Материалы», «Машины и механизмы», «Оборудование» см. рис. 3.1.

В результате отмены опции «Скрыть исключенные позиции» ресурсы отмеченные, как исключенные из расчета, отображаются в списке «серым» цветом. Чтобы «восстановить» ресурс выберите его в списке, щелкните правую кнопку мыши и в контекстном меню выберите команду «Включить». Чтобы «восстановить» все ранее исключенные из расчета ресурсы, щелкните правую кнопку мыши, в контекстном меню выберите команду «Выделить все», а затем выберите команду контекстного меню «Включить».

Рис. 3.1. Установка «фильтра» в окне «Сопоставительная ведомость» на вкладке «Материалы».

На вкладках «Материалы», «Машины и механизмы», «Оборудование» отображается поле «Фильтр». При вводе в данное поле текстовой информации в соответствующем списке окна «Сопоставительная ведомость» отображаются только те ресурсы, в наименовании либо обосновании которых встречается указанный текст. Например, на вкладке «Материалы» в поле «Фильтр» введено слово «сталь». При этом, в списке будут отображаться только те ресурсы, в наименовании которых встречается слово «сталь» см. рис. 3.1.

Программа автоматически определяет, по какому полю наименование либо обоснование необходимо «устанавливать фильтр». Т.е. если в поле «Фильтр» ввести обоснование ресурса, например, «С111-1» программа автоматически установит фильтр по полю «Обоснование» списка ресурсов. Чтобы отменить установленный «фильтр» щелкните кнопку (, расположенную справа от текстового поля «Фильтр» или удалите текст в поле «Фильтр».

Экспорт отчета в файл MS Excel

Сравнительная характеристика проектов в полном объеме может быть сохранена в файл формата MS Excel. В окне «Сопоставительная ведомость» щелкните мышью пиктограмму «Экспорт в файл MS Excel», расположенную в верхнем левом углу окна см. рис. 3.1. В результате программа выведет на экран стандартное окно Windows «Сохранение файла» см. рис. 4.1.

Рис. 4.1. Сохранение «Сопоставительной ведомости» в файл MS Excel.

Выберите необходимый Вам каталог, введите имя файла и нажмите кнопку «Сохранить». Если программа MS Excel установлена на Вашем компьютере, то она будет автоматически запущена после сохранения файла см. рис. 4.2.

Рис. 4.2. Экспорт сопоставительной ведомости в MS Excel.

содержание

ЧАСТЬ 1	1

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ	1

Сравнение проектов	1

Восстановление проекта из архива	1

Сравнение договорной цены с утвержденной инвесторской документацией	2

Итоговые показатели	4

Ресурсы	5

Объемы работ	6

Экспертиза сметной документации	8

Итоговые показатели	10

Ресурсы	11

Объемы работ	12

Сервисные функции	14

Экспорт отчета в файл MS Excel	15

содержание	16

# Text boxes

ВНИМАНИЕ!!! При сравнении проектов с нормами Минрегионбуда «язык», установленный по умолчанию в текущем сеансе работы с программой, должен соответствовать языку проекта.